АДМИНИСТРАЦИЯ

ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2015 №167

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на территории Льговского района Курской области

Во исполнение постановления Администрации Льговского района № 524 от 05.11.2014г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан в Льговском районе Курской области на 2015-2017 годы», и рекомендательное письмо Комитета строительства и архитектуры Администрации Курской области № 27/570 от 06.03.2015г., Администрации Льговского района Курской области постановляет:

- Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее – План мероприятий) на территории Льговского района Курской области (прилагается).

- Рекомендовать Администрациям муниципальных образований района и руководителям структурных подразделений Администрации Льговского района Курской области, обеспечить выполнение Плана мероприятий («дорожной карты»).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Льговского района Курской области Фрундина А.М.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Льговского района 	С.Н. Коростелев

Утвержден

Постановлением Администрации

Льговского района Курской области

от 1.03.2015 №167

План мероприятий

(«дорожная карта») по реализации программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальным слугами

граждан Российской Федерации» на территории Льговского района Курской области

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Источники финансирования | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Рекомендуемый | Плановый | Фактический |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Проведение мониторинга (анализа) потребности в жилье экономического класса для граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса при реализации программы «Жилье для российской семьи» | I кв. 2015-2017гг. |  |  |  | Администрации сельских поселений, Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Льговского района |
| 2. | Отбор и формирование земельных участков для реализации программы «Жилье для российской семьи» | I кв.-II кв. 2015г. |  |  |  | Администрации сельских поселений, Отдел имущества и земельных правоотношений администрации Льговского района |
| 3. | Подготовка мероприятий к проведению аукциона на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса | I кв.-II кв. 2015г. |  |  |  | Администрации сельских поселений, Отдел информационного обеспечения администрации Льговского района |
| 4. | Проведение аукциона на право заключения договора о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса. Принятие решения о разработке документации по планировке территории (включить в условия аукциона) | I кв.-II кв. 2015г. |  |  |  | Администрации сельских поселений, Отдел имущества и земельных правоотношений администрации Льговского района, сельские поселения |
| 5. | Заключение договора с победителем аукциона о комплексном освоении территории в целях строительства жилья экономического класса | Не позднее 10 календарных дней с даты утверждения протокола о победителем аукциона |  |  |  | Администрации сельских поселений, Юридический отдел администрации Льговского района |
| 6. | Заключение договора аренды земельного участка для комплексного освоения территории в целях строительства жилья экономического класса | После проведения аукциона |  |  |  | Администрации сельских поселений, |
| 7. | Разработка проектов планировки территорий | До 01.06.2015 г. |  |  | Средства победителя аукциона | Победитель аукциона |
| 8. | Рассмотрение и утверждение проектов планировки территорий | До 01.07. 2015 г. |  |  |  | Администрации сельских поселений |
| 9. | Раздел общего земельного участка и постановка на кадастровый учет земельных участков по проекту межевания | II кв.-III кв. 2015г. |  |  |  | Администрации сельских поселений, |
| 10. | Заключение и оформление договоров аренды на земельные участки | II кв.-III кв. 2015г. |  |  |  | Администрации сельских поселений, |
| 11. | Представление пакета документов в комитет строительства и архитектуры Курской области (организатор отбора) на конкурсный отбор земельных участков, которые находятся в собственности или в аренде у застройщиков, таких застройщиков и реализуемых ими проектов жилищного строительства в рамках программы (в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 13.01.2015 г. № 5-па «О некоторых вопросах реализации на территории Курской области программы «Жилье для российской семьи» в рамках государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации») | До 01.07.2015 г. |  |  |  | Отдел имущества и земельных правоотношений администрации Льговского района, застройщики Администрации сельских поселений, Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры |
| 12. | Размещение организатором отбора в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации Курской области протокола комиссии о результатах отбора | В 5-ти дневный срок после завершения отбора |  |  |  | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 13. | Заключение соглашения между комитетом строительства и архитектуры Курской области и победителем отбора на строительство жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» | Не позднее 10 календарных дней с даты подписания протокола о результатах отбора |  |  |  | Комитет строительства и архитектуры Курской области |
| 14. | Информирование граждан через СМИ и информационно-телекоммуникационную систему «Интернет» о земельных участках, застройщиках, прошедших конкурсный отбор | В 10-ти дневный срок после заключения Соглашения с победителем аукциона |  |  |  | Комитет строительства и архитектуры Курской области, Администрации сельских поселений |
| 15. | Формирование списков граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы «Жилье для российской семьи» (в соответствии с постановлением Администрации Курской области от 13.01.2015 г. № 5-па): - регистрация в органе местного самоуправления заявления гражданина и прилагаемых документов; рассмотрение заявления, проверка достоверности указанных в заявлении и прилагаемых документах сведений, проверка граждан на соответствие установленным категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы; принятие решения о соответствии или несоответствии гражданина категориям граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в рамках программы; направление гражданину письменного уведомления о принятом решении (выписка из решения) | II кв.2015-2017 гг. (после заключения Соглашения с победителем аукциона) |  |  |  | Администрации сельских поселений, Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Льговского района |
| 16. | Направление списка граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в ОАО «Курское областное ипотечное агентство» для формирования сводного реестра граждан | Начиная с III кв. 2015 Г.-2017 г. |  |  |  | Администрации сельских поселений, Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Льговского района |
| 17. | Направление списка граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса, в ОАО «Курское областное ипотечное агентство» с указанием дополнений и изменений, которые были внесены в такой список | Ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным |  |  |  | Администрации сельских поселений, Отдел промышленности, транспорта, связи, ЖКХ, строительства и архитектуры администрации Льговского района |
| 18. | Представление застройщиками, реализующими проекты жилищного строительства в рамках программы «Жилье для российской семьи», в органы местного самоуправления и ОАО «Курское областное ипотечное агентство» информации о готовности застройщика заключить договоры участия в долевом строительстве многоквартирных домов с гражданами, включенными в списки граждан | В течение 1 месяца после получения застройщиком разрешения на строительство |  |  |  | Застройщики |
| 19. | Направление ОАО «Курское областное ипотечное агентство» Сводного реестра граждан застройщику | Не позднее 3 месяцев после получения застройщиком разрешения на строительство |  |  |  | ОАО «Курское областное ипотечное агентство» |